グローバルリゾートグループ

次世代資金管理システム

要件定義・ビジョン共有資料

対象：開発エンジニア／PM／アーキテクト

作成日：2026年5月15日

# 0. 本資料の目的

本資料は、現在Excelで運用している6社統合資金管理システム（全社統合_資金管理_v10.xlsx）を、より高度な予測精度と自動化を持つ業務システムへ進化させるための要件を、開発エンジニアと共有することを目的とする。

最終ゴール：

ULTIMATE GOAL 経理人材を必要としない、自律型の全社資金管理システム。データの取込・予測・支払優先度判定・支払実行までを自動化し、経営者は確認と判断のみを行えばよい状態を実現する。

# 1. 現状の到達点（Excel v10）

約2ヶ月の段階的開発により、以下の機能を持つExcelシステムが完成している。

## 1-1. 達成済み機能

- 6社統合管理：会社列で識別する単一データソース

- OTAサイクル予測：26種のOTA・決済について当月/翌月/翌々月の自動分配

- 日次キャッシュフロー：会社別×日別×月別の累計差引・使用可能額

- ハイブリッド予測：2025年実績×80%補正による不足月の自動補填

- カード枠回復ロジック：入金→カード支払→枠回復→他支払いへ転用のフロー反映

- 優先度別支払分析：高/中/低/月次/カード枠回復の5分類

- ファクタリング管理：入出金の個別追跡（ラインプロフェクト等）

- 通帳実績取込：11口座×複数月分のPDF/CSV取込実績

- 請求書取込：5月分の月次請求書反映、個別請求書PDFも追加

## 1-2. 現状の精度

| 項目 | 現在値 | 精度評価 |
| --- | --- | --- |
| 5月入金予測 | リゾート 24.5M (4月実績22.5M) | 近似度高い（過去パターン×1.1適用後） |
| 6〜8月入金予測 | 月20〜30M | 売上ベース＋ハイブリッド予測 |
| 月次支払予測 | 全社4.8〜4.9M／月 | 請求書・通帳実績で確度高い |
| カード枠回復 | 5月527万円分 | セゾン3枠で運用中 |
| 月末使用可能額 | 5月▲311万円〜8月▲1,376万円 | 経営判断レベルの精度 |

## 1-3. 現状の制約・課題

- Excelの手動運用：通帳PDF・請求書を月次で手入力（毎月3〜5時間）

- 単一担当者依存：複数人での同時編集ができない

- 予測の不安定性：2025実績データが限定的なため、季節変動の取り込みが不十分

- カード枠回復は固定設定：本来は動的に最適化したいが手作業で都度入力

- 支払優先度は静的：実残高と必要支払額の差分から自動判定したい

# 2. データ蓄積戦略（精度向上の前提）

予測精度を上げるための最重要施策は「実績データの蓄積」である。現状は2026年1〜5月の5ヶ月分の通帳実績しかない。下記の戦略でデータを蓄積していく。

## 2-1. 必要な実績データ

| データ種別 | 必要期間 | 粒度 | 精度向上への寄与 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施設別売上 日次 | 12〜24ヶ月 | OTA別・決済別 | 売上→入金の遅延パターン特定 |
| OTA入金 日別 | 12〜24ヶ月 | Booking/楽天/JCB等 | 実入金日のばらつき測定 |
| カード利用・返済 | 12ヶ月 | セゾン3枠 全履歴 | 枠回復タイミングの動的予測 |
| 請求書受領→支払 | 12ヶ月 | ベンダー別 | 繰越パターンの自動抽出 |
| 銀行残高 日次 | 12ヶ月 | 全11口座 | 資金移動の自動推定 |
| 売上→入金 マッピング | 6ヶ月 | 個別予約単位 | OTA手数料・キャンセル率の補正 |

## 2-2. 精度向上のマイルストーン

【3ヶ月後】季節変動の補正

夏季ハイシーズン（7〜8月）の実績で予測モデルを再学習。現在の前年比45%予測の精度を80%まで改善。

【6ヶ月後】OTA別実入金パターン

マスター_OTAの固定設定（25日固定など）を、実績ベースの動的予測へ移行。誤差±3日→±1日へ。

【12ヶ月後】機械学習による高度予測

予約パターン・天候・イベント・キャンセル率を考慮した予測モデル構築。月次予測誤差±10%以内。

【24ヶ月後】完全自律運用

経理担当者の手作業ほぼゼロ。確認のみで運用可能なレベル。

# 3. カード枠回復の動的最適化

ユーザーの重要な業務知識：

業務ロジック 入金が発生したら、その入金分を先にカード支払いに充てる → 即日カード枠が回復する → 回復した枠を別の支払いに転用する。これにより、実質的に売上金を支払いに直接回している（カードは時差調整の役割）。

## 3-1. 現状の実装（v10 Excel）

- カード枠回復額は静的に未払予定一覧に登録（種別＝カード枠回復）

- セゾンYUSO 2.6M、セゾンパルコ 1.7M、JCB 970k の3枠で運用

- 支出には加算せず、使用可能額で累計を戻す数式構造

- 回復タイミング（5/7、5/11）はユーザーが手動指定

## 3-2. あるべき姿（自動最適化）

システムが日次で下記を自動判定する：

① 入金予測：日別の見込み入金額

② カード枠残量：各カードの現時点利用可能枠

③ 支払予定：日別の必要支払額（優先度高から順）

④ 最適化：入金→どのカードに充てる→いつ枠回復→次の支払いへ

【最適化の例】

5月20日 入金見込: 1,500,000円

→ セゾンYUSO の枠を 1,500,000円 回復

(現在利用残: 4,000,000円 → 2,500,000円)

→ 回復した1,500,000円を 5/22 ベンダーA支払いに充当

(期日5/25の支払いを3日前倒し可能に)

## 3-3. 実装に必要な要素

- カード枠マスタ：各カードの上限額・現在利用残・引落日

- 入金予測カレンダー：日別の見込み入金（信頼度付き）

- 支払優先度キュー：期日・重要度・延滞ペナルティを考慮した支払順序

- 最適化エンジン：制約付き割り当て問題として解く（線形計画法・遺伝的アルゴリズム等）

- シミュレーション機能：「もしA支払いを5/29→6/10に延ばしたら」のwhat-if分析

# 4. 入金予測精度の向上

## 4-1. 現在の課題

現在の予測モデルは「売上額×固定比率（当月15%/翌月75%/翌々月10%）×固定入金日」の組み合わせ。下記の精度限界がある。

- キャンセル率を考慮していない（実際は5〜15%が直前キャンセル）

- OTA手数料控除前の額で予測（実際は10〜25%控除）

- 月末・連休前後の入金日ズレを考慮していない

- 予約獲得率（予約済み売上 vs 実際の確定売上）の補正なし

## 4-2. 段階的改善のロードマップ

【Phase 1：実績ベースのキャリブレーション】

- 過去6ヶ月の「予約額 vs 実入金額」の比率を算出

- OTA別・施設別の補正係数を自動更新（例：Booking 0.87、楽天 0.91）

- 月次でキャリブレーション値を再計算

【Phase 2：日次予測モデル】

- 「売上→入金」の遅延を確率分布で表現（正規分布、ベータ分布等）

- 曜日・連休・月末を考慮した補正

- 過去の実入金日との誤差を週次レビュー

【Phase 3：機械学習モデル】

- 特徴量：予約OTA、施設、価格帯、予約リードタイム、季節、曜日

- 目的変数：実入金額・実入金日

- モデル：勾配ブースティング（XGBoost等）、時系列モデル（Prophet、LSTM）

- ベイズ更新：新しい実績で予測を都度ブラッシュアップ

# 5. 支払優先度・予測の自動化

## 5-1. 優先度判定の基準（自動化要件）

| ランク | カテゴリ | 該当例 | 判定基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| S | 事業継続クリティカル | 給与・社会保険料・税金・公共料金 | 停止＝事業停止級。最優先で確保 |
| A | 信用毀損リスク | メイン取引先・銀行返済・ファクタリング | 延滞=取引停止・信用情報傷 |
| B | 通常取引 | 中小ベンダー・月次サービス | 1〜2週間遅延は許容範囲（要相談） |
| C | 後ろ倒し可 | 備品・少額消耗品・任意保険 | 資金状況により柔軟に調整可 |
| D | 強制引落 | クレジット・リース | 引落日に確実に必要 |

## 5-2. 自動判定の入力

各ベンダーに以下のメタデータを持たせる：

vendor: {

name: "広島ケロシンサービス",

priority_rank: "A",  // S/A/B/C/D

delay_tolerance_days: 7,  // 何日まで遅延許容

delay_penalty: "信用毀損 - 過去1回遅延で取引停止警告",

payment_method: "振込",  // 振込/カード/引落

payment_terms: "月末締翌月末払",

contact: "担当: 山田",

}

## 5-3. 資金不足時の自動判定

資金が不足する月は、システムが下記を自動提案する：

- S・A・Dは絶対確保（給与・税・引落）

- Bは延長交渉提案リスト自動生成

- Cは翌月繰越案を提示

- ファクタリング枠の活用シミュレーション

- グループ内資金融通の最適配分（モーテル→リゾート→レジデンス）

# 6. 必要なシステム機能（要件まとめ）

| # | 機能名 | 内容 | 実装フェーズ |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | OTA売上自動取得 | Booking/楽天/じゃらん等のAPIから日次売上を取得 | Phase 1 |
| F-02 | 銀行入出金自動取得 | 11口座の通帳データをCSV/API/RPAで自動取込 | Phase 1 |
| F-03 | 請求書OCR取込 | 請求書PDFからベンダー・金額・期日を自動抽出 | Phase 1 |
| F-04 | ベンダーマスタ管理 | 優先度・支払条件・連絡先のCRUD管理画面 | Phase 1 |
| F-05 | カード枠リアルタイム管理 | 各カードの利用残・引落予定をAPI連携で取得 | Phase 2 |
| F-06 | 入金予測モデル | 実績ベースのキャリブレーション付き予測 | Phase 2 |
| F-07 | 支払優先度自動判定 | 資金残高・期日・優先度から支払順序を提示 | Phase 2 |
| F-08 | 資金最適化エンジン | カード枠回復含む全体最適のシミュレーション | Phase 3 |
| F-09 | アラート機能 | 資金不足・延滞リスク・異常入出金を自動通知 | Phase 2 |
| F-10 | 経営ダッシュボード | リアルタイム可視化・what-if分析 | Phase 2 |
| F-11 | 承認ワークフロー | 高額支払い・カテゴリー変更の承認フロー | Phase 3 |
| F-12 | 履歴・監査ログ | 全操作の追跡・ロールバック機能 | Phase 1 |
| F-13 | 機械学習予測 | 売上・入金・キャンセル率の予測モデル | Phase 3 |
| F-14 | モバイル対応 | 経営層がスマホで状況確認できるUI | Phase 2 |

# 7. 推奨技術アーキテクチャ

【方針】

- 既存Excelから段階移行（いきなりフルシステム化しない）

- 経理担当者がCSVエクスポートしてExcelに戻せる互換性を維持

- OSS中心で初期コストを抑え、規模拡大時に再選定

## 7-1. 構成案A：ノーコード／ローコード（推奨）

| レイヤー | 推奨ツール | 用途 |
| --- | --- | --- |
| DB | Airtable / kintone | ベンダー・取引・予測のテーブル管理 |
| UI | Retool / Bubble | 経理担当者向け入力UI、経営ダッシュボード |
| 連携 | Zapier / Make | 通帳CSV取込・OTA API連携・通知 |
| 分析 | Looker Studio / Metabase | リアルタイム可視化・レポート |
| OCR | Google Document AI | 請求書からの自動抽出 |
| 予測 | Python (Colab) / dbt | 予測モデルの構築・更新 |

【メリット】月数十万円〜の運用コスト、開発期間2〜3ヶ月、経理担当者が触れる。

【デメリット】ベンダーロックイン、機能制約。

## 7-2. 構成案B：フルスクラッチWeb

| レイヤー | 推奨ツール | 用途 |
| --- | --- | --- |
| DB | PostgreSQL | リレーショナル管理、時系列対応 |
| バックエンド | Node.js / Python (FastAPI) | REST API、ビジネスロジック |
| フロント | Next.js + Tailwind | PWAでモバイル対応も実現 |
| 連携 | n8n（OSS） | API連携ワークフロー |
| インフラ | AWS / Vercel | クラウド運用 |
| 予測 | Python (scikit-learn, Prophet) | MLパイプライン |

【メリット】完全カスタマイズ可能、長期運用での自由度高い。

【デメリット】開発期間6〜12ヶ月、初期費用数百万円〜、保守人員必要。

# 8. 段階導入ロードマップ

| フェーズ | 期間 | テーマ | 到達点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 1〜3ヶ月 | データ自動取込 | 通帳・OTA・請求書の取込自動化。Excelは維持しつつ取込部分のみシステム化 |
| Phase 2 | 4〜6ヶ月 | 予測・可視化 | 予測モデル導入、Web/モバイルダッシュボード化。経理作業を50%削減 |
| Phase 3 | 7〜12ヶ月 | 最適化エンジン | カード枠最適化、支払優先度自動判定、AI予測。経理作業を80%削減 |
| Phase 4 | 13〜24ヶ月 | 完全自律化 | 承認ワークフロー、機械学習継続改善。経理担当者不要レベル |

# 9. 投資対効果（ROI）の試算

## 9-1. 削減できるコスト

- 経理担当者人件費：現状約25万円/月 → 自動化後ほぼ0（▲25万円/月）

- 経営者の確認時間：現状5〜8時間/週 → 1時間/週（▲4〜7時間）

- 延滞による信用毀損：年間数百万円規模の機会損失回避

- ファクタリング過剰利用：手数料15〜20%を年間数百万円規模削減

## 9-2. 投資額の目安

| 選択肢 | 初期投資 | 月次コスト |
| --- | --- | --- |
| 構成A（ノーコード） | 初期 50〜100万円 | 月次運用 5〜10万円（ツール費＋保守） |
| 構成B（フルスクラッチ） | 初期 300〜800万円 | 月次運用 10〜20万円（クラウド＋保守） |
| ハイブリッド（推奨） | 初期 150〜300万円 | Phase 1はノーコード、Phase 3〜で内製化 |

## 9-3. 投資回収期間

ノーコード構成の場合：初期100万円÷削減効果月25万円 = 4ヶ月で投資回収。

ファクタリング手数料削減（年間100〜300万円規模）を加味すれば、年間ROIは200%以上。

# 10. エンジニア向け技術メモ

## 10-1. データモデル（推奨スキーマ）

# 主要テーブル

companies (id, name)  -- 6社

facilities (id, name, company_id)  -- 16施設

accounts (id, account_class, company_id)  -- 勘定科目

vendors (id, name, priority_rank, payment_terms, ...)

bank_accounts (id, bank, number, company_id)

cards (id, name, limit, current_used, billing_date)

# トランザクション

sales (id, date, facility_id, ota, amount, status)

predicted_income (sale_id, predicted_date, amount, confidence)

actual_income (id, date, company_id, source, amount, bank_id)

payables (id, vendor_id, due_date, amount, priority, status)

payments (id, payable_id, date, method, card_id, amount)

# 予測・最適化

ota_cycles (ota, current_pct, next_pct, after_pct, day1, day2, day3)

ota_calibration (ota, period, actual_vs_predicted_ratio)

card_recovery_events (date, card_id, amount, reason)

## 10-2. 既存Excelからの移行

Excel v10には移行に必要なすべてのデータが含まれている。具体的にはマスター_物件、マスター_OTA、マスター_勘定科目シートがそのままマスタデータになる。

- openpyxlでExcel読込→DB INSERT のマイグレーションスクリプト作成

- 移行後も月次でExcelエクスポートを継続（経理担当者のキャッチアップ用）

- 数式は SQL View / マテリアライズドビューで再現

## 10-3. 注意すべき業務ルール

R-1：カード枠回復 入金 → カード支払い → 即日枠回復 → 別支払い、というフロー。支出に加算しないことが原則。

R-2：種別による集計 「カード枠回復」種別は支出に含めず、別カラムで集計する。SUMIFSで明示的に種別フィルタを適用すること。

R-3：4月以前の売上ゼロ化ルール 売上ベース予測と入金ベース実績の重複を防ぐため、4月以前の売上入力は0にしている。新システムでは「実績がある期間は実績のみ参照」の自動切替を実装すること。

R-4：ファクタリングのネット表示 ファクタリング入金と返済は同じベンダー（ラインプロフェクト）。入金は売掛金回収相当、返済は別の月次予定。ネット効果として認識し、ダッシュボードでは別カラム表示が望ましい。

## 10-4. 重要なドメイン用語

| 用語 | 意味 |
| --- | --- |
| 使用可能額 | 月末累計差引＋累計カード枠回復額。実質的な手元キャッシュの見込み |
| 未払繰越 | 前月以前から繰り越されている未払金。当月分とは別管理 |
| 月次予定 | 当月発生・支払予定の費用 |
| カード枠回復 | カード支払いの実行により利用可能枠が回復する金額 |
| 翌月分 | OTA売上の翌月入金分（Booking 5日、楽天 10日など） |
| 翌月-25日 | 楽天など末日入金OTA。楽天本体（10日）と区別 |
| ハイブリッド予測 | 予約ベースだけでなく、2025年同月実績×80%で補完した予測 |
| 充足率 | 2026予測 ÷ 2025実績。100%以上が前年並み、80%以下は要対策 |

# 11. 最後に — エンジニアへのメッセージ

本システムは「経理業務の自動化」という枠を超え、「経営者が直感的に資金状況を把握し、即断即決できる」状態を目指す。

特に重視したい価値：

- 経営者が「ファクタリングを使うべきか、ベンダーに延期交渉すべきか」を1分で判断できる

- 予測精度が高いため、リスクを事前に察知して打ち手を準備できる

- カード枠を「資金の調整弁」として最大活用できる

- グループ6社の資金を有機的に連携させ、全体最適を実現できる

最重要KPI 「経理担当者の作業時間が月3時間以下」「予測誤差が月次±10%以内」「資金ショート発生ゼロ」の3つを達成することを最終ゴールとする。

既存のExcel v10ファイルと引き継ぎ書v3を参照することで、すべての業務ロジックとマスターデータが把握できる構造になっている。本資料と合わせて確認願いたい。

以上