## Slide 1
資金管理システム
― いま出来ていること と、これからどうするか ―
社内検討用 ／ 議論のたたき台

## Slide 2
はじめに ｜ この資料で決めたいこと
本気で「無人化」を目指す前に、3つだけ握っておきたい
① いくら出せるか（予算の上限）
② どこまで自動化するか（特に「支払い実行」まで自動にする？）
③ まず安く小さく作って成果を見せる進め方でいいか
今日のゴール
「夢（無人化システム）を否定する」会議ではありません。
方向性は良い。ただ “予算・範囲・順番” を決めないまま作り始めると「思ってたのと違う」になります。
そこを今日すり合わせたい、という資料です。
グローバルリゾート｜資金管理システム 議論資料
2

## Slide 3
現状① ｜ いま出来ていること（全体像）
6社の資金繰りを1つに統合し、見える化はもう出来ている
  リゾート/モーテル/レジデンス/ザック/ワールド・レイ/ココ・ユニバースの6社を1ファイルで統合管理
  売上ベース（予約）と入金ベース（通帳）の両方を突き合わせ
  日次・月次のキャッシュフローを自動集計（22シート・約9,200の数式）
🖼 ここにスクショ
キャプチャ例：トップ／全社合算サマリー
グローバルリゾート｜資金管理システム 議論資料
3

## Slide 4
現状② ｜ もう動いている具体的な機能
予測・支払優先度・カード枠まで作り込み済み
🖼 ここにスクショ
キャプチャ例：支払可能性分析（優先度別）
OTA入金予測
  26種のOTA/決済を当月・翌月・翌々月へ自動分配
優先度別の支払分析
  高/中/低/月次/カード枠回復の5分類で「払える順」を整理
カード枠回復ロジック
  入金→カード返済→枠が空く→別支払いへ転用 を反映
通帳・請求書の取込実績
  11口座×複数月、5月分の請求書まで反映済み
グローバルリゾート｜資金管理システム 議論資料
4

## Slide 5
現状③ ｜ どこまでの精度か
「経営判断に使えるレベル」までは来ている
🖼 ここにスクショ
キャプチャ例：全社月次サマリー
項目 | 現在の数字
5月 入金予測（リゾート） | 約24.5M（4月実績22.5M）
6〜8月 入金予測 | 月 20〜30M
全社の月次支払 | 月 4.8〜4.9M
カード枠回復（5月） | 527万円分を運用中
月末 使用可能額 | 5月 ▲311万 → 8月 ▲1,376万
※ ▲＝資金がマイナス。つまり「黒字化していない」現実も、すでに数字で見えている。
グローバルリゾート｜資金管理システム 議論資料
5

## Slide 6
現状④ ｜ でも、ここが限界
「出来ている」けれど、運用には弱点がある
毎月の手入力に3〜5時間（通帳PDF・請求書）
担当者ひとりに依存（同時編集できない／その人が抜けると止まる）
実績データが5ヶ月分しかない → 季節変動の予測がまだ弱い
カード枠回復は手作業で都度入力（自動最適化できていない）
支払優先度は固定的（残高と必要額から自動判定はできていない）
グローバルリゾート｜資金管理システム 議論資料
6

## Slide 7
論点A ｜ そもそも、今の経理トップのやり方ではダメ？
正直に両面を見る ― 「回ってはいる」が「危うい」
○ 今のやり方の良いところ
・追加コストがほぼゼロ（人＋Excelで回っている）
・現場感のある人が見ているので、例外対応や交渉が利く
・実際に経営判断に使える数字は、もう出ている
× 放置すると危ないところ
・属人化：その人が辞めたら会社の資金繰りが止まる
・ミスのリスク：手入力9,200式を1人で保守
・スケールしない：店舗が増えると手作業が破綻
・「予測の高度化」は今の運用の延長では作れない
問い：社長が「困る」のはどのリスク？ それが分かれば、作るべき範囲が決まる。
グローバルリゾート｜資金管理システム 議論資料
7

## Slide 8
論点B ｜ 要件定義書のゴール と 現実のズレ
「無人化」までには、正直まだ距離がある
テーマ | 要件定義書の理想 | 現実 / 引っかかる点
データ自動取込 | 取込を全自動化 | 通帳・OTAはDLが前提。中小企業が使えるAPIは少ない＝実質「半自動」
売上予測 | 機械学習で予測 | 5ヶ月分では精度が出ない。むしろ“予約データ＝ほぼ確定の見込み”を使う方が早く正確
カード枠回復 | 動的に自動最適化 | これは資金繰りが苦しい間の延命策。黒字化したら不要になる可能性
支払い実行 | 支払までを自動化 | 送金の全自動は誤送金・不正リスク大。普通は人の承認を残す
予算・期間 | 自律型システム | 1〜2ヶ月では最小版まで。無人化は四半期×複数フェーズ＋相応の予算
グローバルリゾート｜資金管理システム 議論資料
8

## Slide 9
論点C ｜ 大赤字だからこそ、機能を絞る
「あったら嬉しい」と「今お金を生む」を分ける
◎ 今すぐ効く（安い・効果大）
・キャッシュフローの一目可視化
（いつ・いくら足りないかが即わかる）
・支払優先度の整理（払う順番）
・入力の半自動化（手入力3〜5h → 大幅減）
→ 赤字局面で「資金ショートを防ぐ」直接効果
△ 後回しでよい（高い・重い）
・機械学習による売上予測
・支払い実行の全自動化
・カード枠回復の動的最適化
→ データが貯まる＆黒字化のメドが立ってから
予算が薄い今こそ、「安くて効く2割」を先に。大きく作る体力がないからこそ順番が命。
グローバルリゾート｜資金管理システム 議論資料
9

## Slide 10
提案 ｜ こう進めると失敗しにくい
小さく速く成果を出して、様子を見ながら広げる
 | やること | 狙い | 目安
Phase 1 | 脱Excel＋CF可視化＋入力の半自動化 | 資金ショート防止／属人化リスクを下げる | 1〜2ヶ月
Phase 2 | 予約データ取込で“確定見込み”を自動化 | 予測ではなく確定情報で精度UP | ＋2〜3ヶ月
Phase 3 | データ蓄積後に予測・最適化を高度化 | 無人化に近づける（黒字化が前提） | 半年〜
まず Phase 1 を見て「いける/やめる」を判断 → 投資を一気に賭けないので赤字でも踏める。
グローバルリゾート｜資金管理システム 議論資料
10

## Slide 11
社長に決めてほしいこと
Q1
このシステムに、いくらまで出せますか？（予算の上限）
Q2
カード枠回復は “当面の延命策” ？ それとも “ずっと使う前提” ？
Q3
支払いの「実行（送金）」まで自動にしたい？ 承認は人が残す？
Q4
まず Phase 1（1〜2ヶ月の可視化版）から始めて様子を見る、でいい？